Projektový návrh – Finančný rámec digitalizácie nemocničných výberových konaní

Autor: Uchádzač 3 (kandidát na pozíciu Hlavná ekonomka, Ministerstvo zdravotníctva SR)

1. Ciele

- Definovať transparentné financovanie centrálneho systému na správu výberových konaní zdravotníckych zariadení.

- Zabezpečiť súlad s pravidlami čerpania štátnych a európskych zdrojov.

- Vytvoriť mechanizmus priebežného sledovania čerpania a rizík pre vedenie MZ SR.

2. Rozpočet (orientačný)

- Analytické práce a procesné mapovanie: 35 000 EUR

- Vývoj a testovanie (interné kapacity + externé služby): 145 000 EUR

- Licencie, infraštruktúra, školenia: 30 000 EUR

- Rezerva na riziká (10 %): 21 000 EUR

3. Kontrolné mechanizmy

- Mesačné finančné reporty pre riadiaci výbor MZ SR (cash-flow, variancia oproti plánu, KPI kvality).

- Štvrťročné interné audity výdavkov a kontrola formálnej správnosti dokladov.

- Kontrolné listy pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a rámcové dohody.

4. Časový rámec

- Q2 2025: Analýza, definovanie KPI, príprava verejného obstarávania.

- Q3 2025: Implementácia modulu, pilotné spustenie v nemocnici a prvá revízia rozpočtu.

- Q4 2025: Stabilizácia, vyhodnotenie dopadov, záverečná správa pre poskytovateľa financií.

5. Riziká a mitigácie

- Nedostatočná kapacita interných tímov – navrhujem rámcovú dohodu s opciou na posilnenie.

- Inflácia cien externých služieb – vyjednať pevné jednotkové ceny a indexáciu.

- Neplnenie KPI – zaviesť včasné varovania (odchýlka 10 % a viac) a korekčné akčné plány.